셀러 올인원 SaaS

서비스 아키텍처 & 기능 설계 문서

CTO 관점 기술 설계 · Ver 1.0

도매 상품 수집 → AI 가공 → 멀티마켓 등록 → 재고·주문·정산 자동화 네이버 · 쿠팡 · 자사몰 · 블로그 · SNS 통합 운영 플랫폼

2026년 3월 25일

# 1. 서비스 개요

셀러 올인원 SaaS는 온라인 셀러가 상품 소싱부터 판매, 정산, 마케팅까지 하나의 플랫폼에서 처리할 수 있는 통합 운영 시스템입니다. 도매 상품을 자동으로 수집하고 AI로 가공하여 네이버·쿠팡·자사몰에 동시 등록하며, 재고·주문·정산을 자동화합니다.

## 1.1 핵심 가치 제안

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 시간 절감 | AI 기반 상품 제목·후킹문구 자동 생성, 멀티마켓 일괄 등록으로 상품 등록 시간 90% 절감 |
| 비용 절감 | 셀러 PC를 처리 워커로 활용하여 서버 인프라 비용 최소화, 구독료 최대 41% 할인 |
| 데이터 우위 | 자체 키워드 플랫폼 + 실판매 전환율 피드백으로 외부 도구 대비 정밀한 인사이트 |
| 자동화 | 재고 동기화·주문 수집·배송 처리·정산 집계·SNS 발행까지 전 과정 자동화 |

## 1.2 지원 채널

- 판매 채널: 네이버 스마트스토어, 쿠팡 Wing, 자사몰(개별몰/통합몰)

- 콘텐츠 채널: 자사 블로그(무료 제공), 페이스북, 인스타그램, 쓰레드, X

- 도매 소싱: 도매꾹, 도매토피아(API), 오너클랜(크롤링) 및 확장형 어댑터

# 2. 전체 시스템 아키텍처

## 2.1 모듈 구성 개요

| 모듈 | 역할 | 핵심 기술 | 복잡도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Module 01 | 시장조사 & 키워드 인텔리전스 | 네이버 API, ES, TimescaleDB | ★★★★ |
| Module 02 | 상품 수집 & AI 가공 & 등록 | Playwright, Claude API, Sharp | ★★★★★ |
| Module 03 | 재고 동기화 | BullMQ, Redis, 폴링 | ★★★ |
| Module 04 | 주문 & 배송 | 마켓 API, Webhook, 발주 자동화 | ★★★★ |
| Module 05 | 정산 & 세무 | 마켓 정산 API, 손익 집계 | ★★ |
| 자사몰 | Headless Commerce | Next.js SSR, 토스페이먼츠 | ★★★★ |
| 블로그·SNS | 콘텐츠 발행 허브 | Claude API, Meta/X API | ★★★ |

## 2.2 기술 스택 전체도

### 클라이언트 레이어

- 웹 앱: React + Vite (MVP 즉시 출시)

- 크롬 익스텐션 MV3: 수집 에이전트 + 이미지 처리 (V1.5, $5 등록비)

- Tauri 데스크톱 앱: 파워 유저 풀 로컬 처리 (V2, OV 인증서)

- PWA: 웹 앱의 홈화면 설치형 래퍼

### 백엔드 레이어

- API 서버: Node.js (Fastify) — 모듈러 모놀리스로 시작

- 실시간: WebSocket (주문·재고 Push)

- 작업 큐: BullMQ + Redis

- DB: PostgreSQL + TimescaleDB(시계열) + Elasticsearch(키워드 검색)

- 파일: Cloudflare R2 (이미지 CDN)

- AI: Claude API (Sonnet — 제목·후킹문구, Haiku — 옵션 파싱 Fallback)

### 엣지 레이어 (Cloudflare)

- Workers: Job 라우터, 업데이트 서버, 웹훅 수신

- KV: 에이전트 상태, 롤아웃 비율

- R2: 이미지 저장 + CDN 서빙

### 클라우드 (AWS)

- Lambda + ECR: rembg 컨테이너 — 이미지 처리 Fallback (~$0.026/장)

- SQS: Lambda 트리거 큐

# 3. Module 01 — 키워드 인텔리전스 플랫폼

💡 외부 도구(키워드마스터·아이템스카우트) 스크래핑이 아닌 자체 구축. 서비스의 핵심 경쟁력이자 장기 moat.

## 3.1 데이터 수집 소스

| 소스 | 방식 | 수집 내용 |
| --- | --- | --- |
| 네이버 광고 API | 공식 API | 키워드 월간 검색량 (PC/모바일 분리) |
| 네이버 DataLab | 공식 API | 카테고리별 클릭 트렌드 (무료) |
| 네이버 쇼핑 | 크롤링 | 키워드별 경쟁 상품수, 가격대 분포 |
| 구글 Trends | 공식 API | 계절성 패턴, 글로벌 트렌드 |
| 자사 판매 데이터 | 내부 DB | 실 전환율 기반 키워드 스코어 (V3 차별화) |

⚠ 네이버 광고 API는 계정당 일 1,000건 제한 → MVP 3-5개 계정 필요. 개발 착수 전 계정 준비 선행.

## 3.2 핵심 지표 설계 (MVP 3개)

### ① 검색 볼륨 점수 (SV Score)

SV_score = log10(search_pc + search_mobile × 1.5 + 1) / log10(max_volume + 1) × 100 // 모바일 가중치 1.5× (쇼핑 검색 모바일 비중 70%+) // log 스케일 정규화 → 0-100점

### ② 경쟁 공백 지수 (CGI — 가장 중요)

CGI = (total_search / product_count) × price_margin_factor price_margin_factor = avg_price / 10000 CGI_score = min(CGI / CGI_95th_percentile × 100, 100) // 검색량 대비 상품수 비율 = 블루오션 vs 레드오션 판별

### ③ 트렌드 모멘텀 (TM)

TM = (avg_4weeks - avg_prev_4weeks) / avg_prev_4weeks × 100 TM_score = sigmoid(TM / 20) × 100 // 최근 4주 vs 직전 4주 비교 → 급등 키워드 조기 포착 // 최소 8주 데이터 누적 후 활성화

### MVP 종합 기회 점수 (Opportunity Score)

OPP_score = SV_score × 0.35 + CGI_score × 0.45 + TM_score × 0.20 // CGI 가중치 최고 (수익성 직결) // 판매 데이터 5만건 이상 시 가중치 회귀분석으로 최적화

## 3.3 수집 스케줄러 — 3-Tier 구조

| 수집 주기 | 대상 | 처리량 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6시간마다 | 트렌드 급등 감지 (상위 500 키워드) | ~500건 | HIGH |
| 매일 새벽 | 상위 5,000 키워드 검색량+상품수 | ~5,000건 | NORMAL |
| 주 1회 | 전체 키워드 풀 갱신 + DataLab | ~50,000건 | LOW |

## 3.4 기술 스택

- 수집 파이프라인: Python (httpx + Playwright)

- 큐: BullMQ (Node.js) — 우선순위 큐 분리

- 시계열 DB: PostgreSQL + TimescaleDB (hypertable, 2년 보관)

- 검색 인덱스: Elasticsearch 8.x + nori 한국어 분석기 + edge-ngram 자동완성

- 형태소 분석: Kiwi (Python, MIT 라이선스)

- 캐시: Redis — 랭킹 캐시, Materialized View 1시간 갱신

# 4. Module 02 — 상품 수집 & AI 가공 파이프라인

## 4.1 도매 어댑터 구조

모든 도매처를 동일한 WholesaleAdapter 인터페이스로 추상화. 업체 추가 시 어댑터만 구현하면 파이프라인 전체 재사용.

| 도매처 | 방식 | 특이사항 |
| --- | --- | --- |
| 도매꾹 | REST API | 파트너 API 제공. Rate Limit 준수. 재고 실시간 조회 가능. |
| 도매토피아 | REST API | 파트너 API 제공. 내부 카테고리 코드 매핑 테이블 별도 관리. |
| 오너클랜 | Playwright | 공식 API 미제공. 이용약관 법적 검토 필수. 야간 배치 크롤링. |

💡 상품 핑거프린팅으로 중복 제거: 상품명 형태소 분석 + 대표 이미지 perceptual hash 조합. 코사인 유사도 > 0.85 → 중복 판정.

## 4.2 MVP AI 가공 4 STEP

### STEP 1 — 제목 최적화 (SEO Title)

- 키워드 DB 상위 3개 + 도매 원본 제목 → 마켓별 SEO 제목 생성

- 네이버: 100자 이내 / 쿠팡: 100바이트 이내 (규칙 분리)

- 금지어 자동 검증 (최저가, 1등, 최고 등)

- 비용: Claude Sonnet ~800 token / 건당 ~$0.004

### STEP 2 — 후킹 문구 생성 (Hook Copy)

- 상세 상단 2-3줄 구매 유도 카피 3개 후보 생성 → AI 1개 추천 → 셀러 선택

- 앵글 유형: 가격·가성비 / 신뢰 / 사회적 증거

- 선택 이력 저장 → 카테고리별 효과적 앵글 학습

- 비용: Claude Sonnet ~600 token / 건당 ~$0.003

- 후킹 문구는 도매처 첫 번째 상세 이미지에 텍스트 오버레이로 합성 (네이버/쿠팡 공통 대응)

### STEP 3 — 썸네일 가공 (대표 이미지 1장)

- 배경 제거: Remove.bg API (MVP) → 월 3,000장 초과 시 AWS Lambda rembg 전환

- 처리: 흰 배경 합성 + 상품 중앙 85% 배치 + 1000×1000px + WebP ≤500KB

- 검증 게이트: 해상도 500px 이상, 비율 오차 2% 이내

- 비용: Remove.bg $0.20/장 (MVP) → Lambda ~$0.026/장 (전환 후)

### STEP 4 — 옵션 정리 (Option Normalization)

- 규칙 기반 파싱 우선 → 비정형 옵션은 Claude Haiku Fallback (~$0.001/건)

- SKU 매트릭스 자동 생성 → 도매 옵션코드 ↔ 내부 SKU 매핑 저장

## 4.3 상품 1개 처리 비용 (MVP 기준)

| 항목 | 단위 | 비용 |
| --- | --- | --- |
| STEP 1 제목 최적화 (Claude Sonnet) | ~800 token | ~$0.004 |
| STEP 2 후킹 문구 (Claude Sonnet) | ~600 token | ~$0.003 |
| STEP 3 썸네일 배경 제거 (Remove.bg) | 1장 | $0.200 |
| STEP 4 옵션 정리 (Haiku, 30% 적용) | ~30% 건 | ~$0.001 |
| 상품 1개 합계 |  | ≈ $0.208 |

⚠ 비용의 96%가 Remove.bg. 월 3,000장 초과 시 Enterprise($99/월 무제한) 또는 Lambda 전환 검토.

## 4.4 3계층 상품 데이터 구조 (핵심 설계)

wholesale_products (도매 원본) ↓ processed_products (AI 가공본 — 셀러별) ↓ product_market_listings (마켓 등록본 — 마켓별) // 이 3계층이 무너지면 재고·주문·정산이 모두 꼬임 // processed_products.processing_checkpoints (jsonb) // — STEP별 독립 체크포인트로 재처리 시 비용 낭비 방지

## 4.5 판매가 마진 계산 공식

[네이버] 수수료율 2.2% ~ 3.6% (카테고리별) 최소판매가 = 도매가 / (1 - 수수료율 - 운영비율 - 목표마진율) [쿠팡] 수수료율 4.5% ~ 10.8% (카테고리별, 네이버보다 높음) 실마진 = (판매가 - 도매가) / 판매가 - 수수료율 - 운영비율 목표마진율 기본값 = 0.20 (셀러 설정 가능)

# 5. 이미지 처리 워커 아키텍처

## 5.1 3가지 처리 방식 비교

| 항목 | Cloudflare Workers | AWS Lambda | 로컬 에이전트 |
| --- | --- | --- | --- |
| rembg 실행 | 불가 (CPU 30ms 제한) | 가능 (컨테이너 이미지) | 완전 가능 (GPU 포함) |
| 비용 | 요청당 $0.0000003 | ~$0.026/장 | $0 (플랫폼 기준) |
| 역할 | Job 라우터 전용 | Fallback 처리 | Primary 처리 |
| 가용성 | 99.99% SLA | 99.95% SLA | PC 켜진 경우만 |

## 5.2 하이브리드 라우팅 전략

- 로컬 에이전트 ONLINE → R2/KV Job Queue → 로컬에서 처리 → Presigned URL로 직접 업로드

- 로컬 에이전트 OFFLINE → SQS → Lambda 컨테이너 실행 → S3 업로드

- Cloudflare Workers: Heartbeat 60초 기준으로 온라인 여부 판단 및 라우팅

💡 Presigned URL 방식으로 에이전트에 영구 키 미보관. 5분 유효 URL로 특정 경로에만 쓰기 허용.

## 5.3 클라이언트 배포 전략 — 단계별 진화

| 단계 | 클라이언트 | 이미지 처리 | 진입 허들 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | 웹 앱 | Lambda (100%) | 즉시 출시 가능 |
| V1 | 웹 + 크롬 익스텐션 | Lambda + 익스텐션 WASM | $5 + 심사 3-5일 |
| V2 | 웹 + 익스텐션 + Tauri | 로컬 70% + Lambda 30% | OV 인증서 1-3일 |

⚠ EV 코드사이닝 인증서(1-2주 심사, $400-600/년)는 불필요. 크롬 익스텐션으로 진입 허들 완전 우회 가능.

## 5.4 구독 할인 정책 — 에이전트 설치 인센티브

| 플랜 | 월 구독료 | 할인율 | 처리 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| 클라우드 (웹만) | ₩49,000 | 기본 | Lambda 처리 |
| 익스텐션 설치 (수집) | ₩39,000 | 20% 할인 | 수집 분담 |
| 익스텐션 + 이미지처리 | ₩33,000 | 33% 할인 | 수집+이미지 분담 |
| Tauri 앱 (풀 로컬) | ₩29,000 | 41% 할인 | 전체 로컬 처리 |

💡 에이전트 셀러가 플랫폼 마진 측면에서 더 유리: 셀러 ₩16,000 절감, 플랫폼 ₩4,000 추가 수익. 이탈률 낮아지는 구조.

# 6. Module 03 — 재고 동기화

## 6.1 수집 전략 — Tier별 폴링 주기

| Tier | 대상 | 폴링 주기 | 자동 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tier 1 (긴박) | 재고 5개 이하 판매중 상품 | 10분 | 즉시 알림 |
| Tier 2 (일반) | 판매중 상품 전체 | 30분 | 변동 감지 |
| Tier 3 (유휴) | 판매 없는 상품 | 6시간 | 최소 폴링 |

## 6.2 재고 0 감지 → 마켓 자동 처리 흐름

- 도매처 API/크롤러에서 stock = 0 수신

- wholesale_products.stock_status = OUT_OF_STOCK 업데이트

- 연결된 product_market_listings 조회 (LISTED 상태 전부)

- 마켓 비노출 API 호출 (네이버: SALE→SUSPENSION / 쿠팡: 판매 중지 / 자사몰: is_available=false)

- 재입고 감지 시 자동 LISTED 복귀 + 도매가 변동 확인

💡 재고 0 감지 → 마켓 비노출까지의 시간이 서비스 품질 핵심 KPI. 타이밍 지연 시 품절 주문 → 취소율 상승 → 마켓 패널티로 이어짐.

# 7. Module 04 — 주문 & 배송

## 7.1 마켓별 주문 수집 방식

| 마켓 | 수집 방식 | 특이사항 |
| --- | --- | --- |
| 네이버 | 5분 Polling | 공식 Webhook 없음. Delta 수집 (lastChangedFrom). |
| 쿠팡 | Webhook + 10분 Polling | Webhook 즉시 수신. Polling으로 누락 건 catch. |
| 자사몰 | 직접 수신 | 토스페이먼츠 Webhook → 주문 파이프라인 진입. |

💡 중복 주문 방지: DB UNIQUE(market, market_order_id) + Redis Lock(NX) 이중 방어.

## 7.2 주문 상태머신

NEW → CONFIRMED → PURCHASING → PURCHASED → SHIPPING → DELIVERED → COMPLETED // NEW: 마켓 주문 수집 완료 // CONFIRMED: 주문 자동 확인 (5분 내) // PURCHASING: 도매 발주 진행 중 // PURCHASED: 발주 완료, 도매처 배송 대기 // SHIPPING: 송장 수신, 마켓 등록 완료 // DELIVERED: 배송 완료 // COMPLETED: 구매 확정, 정산 대상 // 예외: CANCEL_REQUESTED → CANCELLED // RETURN_REQUESTED → RETURNED

## 7.3 도매 발주 자동화 수준

- 도매꾹 (API 제공): 장바구니 API + 주문 API → 완전 자동 발주. 선충전 잔액 관리 필요.

- 오너클랜 등 (API 미제공): 크롬 익스텐션 자동 입력 (V1.5) / 발주서 자동 생성 (MVP)

- 배치 발주: 30분 대기 후 동일 도매처 주문 묶음 처리 → 배송비 절감

⚠ 도매 발주 자동화는 도매처 API 제공 여부에 따라 범위가 다름. "발주서 자동 생성 + 원클릭 발주"가 MVP의 현실적 목표.

## 7.4 송장번호 수집 — 3중 구조

- API 폴링: 도매처 주문 API에서 30분마다 송장 조회 (도매꾹 등)

- 크롬 익스텐션 자동 감지: 도매처 페이지 열릴 때 content script로 즉시 감지

- 이메일 파싱: Gmail API + 정규식 → 도매처 종류 무관 범용 대응

# 8. Module 05 — 정산 & 세무

## 8.1 실수익 계산 공식

매출액 = selling_price × quantity 마켓수수료 = 매출액 × fee_rate 수수료VAT = 마켓수수료 × 0.10 정산금액(마켓) = 매출액 - 마켓수수료 - 수수료VAT - 반품공제 실수익 = 정산금액 - 도매원가 - 광고비 실마진율 = 실수익 / 매출액 × 100 // 도매원가는 order_items.wholesale_price 스냅샷 사용 // 현재 도매가 참조 시 과거 주문 마진 계산 오류 발생

## 8.2 마켓별 수수료 체계

| 카테고리 | 네이버 수수료 | 쿠팡 수수료 |
| --- | --- | --- |
| 패션의류·잡화 | 2.2% + 결제수수료 | 10.8% |
| 생활·주방 | 2.2% + 결제수수료 | 4.8% |
| 스포츠·레저 | 2.2% + 결제수수료 | 5.4% |
| 식품 | 3.6% + 결제수수료 | 4.5% |
| 화장품·미용 | 2.2% + 결제수수료 | 5.4% |

💡 market_fee_rules 테이블에 effective_from 컬럼으로 수수료 변경 이력 관리. 주문 시점 수수료율 적용 필수.

## 8.3 매출신고 자료 자동 생성

- 부가세 신고 (1월·7월): 과세매출 집계 + 매입세액 공제 항목 → 엑셀 자동 생성

- 종합소득세 (5월): 연간 손익계산서 → PDF 리포트 + 세무사 공유 링크 (7일 유효)

- 세금계산서 관리: 플랫폼 발행본 자동 발행 + 수취본 OCR 파싱 업로드 (MVP)

- 홈택스 API 연동 (V2): 수취 세금계산서 자동 조회 → 매입세액 자동 집계

⚠ 홈택스 오픈API는 국세청 연계 기관 등록 절차 복잡. MVP 제외 후 셀러 1,000명 이후 검토.

# 9. 자사몰 — Headless Commerce

## 9.1 아키텍처 구조

Commerce API 서버 (공통 백엔드) ├─ 상품 API : processed_products → 자사몰용 데이터 서빙 ├─ 주문 API : 자사몰 주문 → orders 테이블 (마켓과 동일 구조) ├─ 결제 API : 토스페이먼츠 PG 연동 └─ 재고 API : wholesale_products.stock_status 실시간 반영 ↓ Next.js App Router Storefront (공통 코드, tenant별 테마 분기) ├─ 개별몰: seller-a.myshop.com (또는 커스텀 도메인) └─ 통합몰: market.platform.com (멀티셀러)

## 9.2 렌더링 전략 — SEO 필수

| 페이지 | 렌더링 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 메인·카테고리 | SSG (빌드 시 생성) | 정적 캐싱으로 최고 성능 |
| 상품 목록 | ISR (60초 재생성) | 가격·재고 변동 주기적 반영 |
| 상품 상세 | SSR (요청마다) | 재고 0 즉시 품절 표시 필수 |
| 장바구니·결제 | CSR | 사용자 세션 데이터, SEO 불필요 |

## 9.3 멀티테넌트 설계

- Next.js Middleware에서 host 헤더 → seller_id(tenant) 추출

- 서브도메인: Cloudflare Wildcard DNS (*.myshop.com) + Let's Encrypt Wildcard SSL

- 커스텀 도메인: CNAME 등록 + TXT 레코드 소유권 검증 + Cloudflare SSL for SaaS ($0.10/도메인/월)

- 테마: tenant.theme JSON → CSS Variables 주입 (primary_color, logo_url, font 등)

## 9.4 PG 연동 — 토스페이먼츠 권장

- 심사 기간 3-5영업일 (이니시스 대비 빠름)

- 네이버페이·카카오페이·카드 통합 지원

- 결제 검증: 토스 Webhook → 금액·주문ID 서버 대조 → 주문 생성

⚠ PG 심사에 실질적으로 2주 소요. 자사몰 MVP 포함 시 개발 착수 전주에 즉시 신청 필요.

# 10. 블로그 & SNS 발행 허브

## 10.1 자사 블로그

- 셀러별 서브도메인 무료 제공: seller-a.blog.myshop.com

- 커스텀 도메인: blog.seller-a.com (유료 플랜, Cloudflare SSL for SaaS)

- Next.js SSG + ISR 기반 → SEO 최적화 (사이트맵 자동 생성, JSON-LD 구조화 데이터)

### 블로그 AI 자동 생성 파이프라인

- 트리거: 상품 등록 완료 (LISTED 상태 전환) + 셀러 "자동 생성" 옵션 활성화

- Claude API: 상품 정보 + 키워드 DB 상위 5개 → SEO 제목(50-60자) + 메타 디스크립션(150자) + 마크다운 본문(800-1200자)

- 발행 예약 (기본 3건/일 제한, 스팸 방지) + 셀러 발행 전 수정 가능

- 발행 → ISR revalidate → 사이트맵 갱신

⚠ 동일 상품을 여러 셀러가 등록하면 중복 콘텐츠 생성 위험. 셀러별 앵글 유형 강제(리뷰형·비교형·정보형) 또는 셀러 개인 경험 한 줄 필수 입력으로 차별화 필수.

## 10.2 SNS 채널별 스펙 & 진입 허들

| 채널 | API | 이미지 | 텍스트 | 진입 허들 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 페이스북 | Graph API v19 | 1200×630px | 63,206자 | App Review 필요 (2-4주) |
| 인스타그램 | Instagram Graph | 1080×1080px | 2,200자 | 비즈니스 계정 필수 |
| 쓰레드 | Threads API | 1:1 권장 | 500자 | 비교적 심사 쉬움 |
| X (트위터) | X API v2 | 1200×675px | 280자 | Basic $100/월 필요 |

💡 MVP SNS: 쓰레드 + X 먼저 출시. Meta(페이스북·인스타그램)는 App Review 통과 후 추가.

## 10.3 콘텐츠 1벌 → 전채널 자동 변환

// Claude API 1회 호출로 전 채널 콘텐츠 동시 생성 // ~2,000 token / 건당 ~$0.009 Master Content (상품 정보 + 키워드 + 이미지) ↓ Channel Transformer ├─ 블로그: SEO 제목 + 마크다운 본문 1000자 ├─ 인스타그램: 감성 캡션 200자 + 해시태그 ├─ 페이스북: 정보 중심 친근한 톤 300자 ├─ 쓰레드: 짧고 임팩트 있게 150자 └─ X: 핵심만 220자 이내 // 이미지: Sharp로 채널별 규격 자동 리사이즈

## 10.4 발행 스케줄러 — 최적 시간대

- 인스타그램: 오전 11시, 오후 7시

- 페이스북: 오전 9시, 오후 1시

- 쓰레드: 오전 8시, 오후 9시

- X: 오전 8시, 오후 6시

- 블로그: 오전 10시 (구글 크롤링 시간 고려)

- 채널당 하루 최대 3건 제한 (스팸 방지)

## 10.5 SNS 토큰 보안

- 웹 버전: DB AES-256 암호화 저장 (서버 보관 불가피)

- 크롬 익스텐션/Tauri: OS Keychain(keytar) 저장 → 서버에 토큰 미보관 (보안 강화)

- FB/IG 토큰: 60일 만료 → long-lived token 자동 갱신

# 11. 핵심 DB 스키마 요약

## 11.1 상품 도메인

| 테이블 | 역할 & 주요 컬럼 |
| --- | --- |
| wholesale_products | 도매 원본. source_key(UQ), raw_data, stock_status, fingerprint, last_synced_at |
| processed_products | AI 가공본. seller_id, title_naver, title_coupang, thumbnail_urls, hook_copy, normalized_options, processing_checkpoints(jsonb), seller_approved_at |
| product_market_listings | 마켓 등록본. market, market_product_id, selling_price, margin_rate, status(LISTED/SUSPENDED/DELETED) |

## 11.2 키워드 도메인

| 테이블 | 역할 & 주요 컬럼 |
| --- | --- |
| keywords | 키워드 마스터. keyword(UQ), keyword_normalized, category_id, tier(1/2/3) |
| keyword_metrics | 시계열 지표. TimescaleDB hypertable. search_pc, product_count, sv_score, cgi_score, opp_score |
| keyword_scores_latest | Materialized View (1시간 갱신). 서비스 API 응답 전용. |
| keyword_relations | 연관 키워드 그래프. relation_type(autocomplete/related/llm_generated), weight |

## 11.3 주문·배송 도메인

| 테이블 | 역할 & 주요 컬럼 |
| --- | --- |
| orders | 통합 주문. UNIQUE(market, market_order_id). buyer, shipping_address(jsonb), status, wholesale_order_id |
| order_items | 주문 상품. listing_id, wholesale_product_id(발주 키), sku_id, wholesale_price(스냅샷) |
| wholesale_orders | 도매 발주. external_order_id, tracking_number, carrier_code |
| shipments | 마켓 배송 등록. tracking_number, carrier_code_market(변환 후), registered_at |

## 11.4 정산 도메인

| 테이블 | 역할 & 주요 컬럼 |
| --- | --- |
| market_settlements | 마켓 정산 원본. gross_sales, commission_fee, net_settlement, raw_data(jsonb 보관) |
| monthly_pnl | 월별 손익 집계. total_sales, total_settlement, total_cogs, net_profit, net_margin_rate |
| market_fee_rules | 수수료 마스터. market, category_code, commission_rate, effective_from(이력 관리) |

## 11.5 자사몰·콘텐츠 도메인

| 테이블 | 역할 & 주요 컬럼 |
| --- | --- |
| storefronts | 자사몰 테넌트. subdomain(UQ), custom_domain, domain_verified, theme(jsonb), pg_config(암호화) |
| blog_posts | 블로그 포스팅. slug(UQ), title, meta_description, body_markdown, status(DRAFT/SCHEDULED/PUBLISHED), generated_by |
| sns_accounts | SNS 연결 계정. platform, account_id, access_token_enc, token_expires_at |
| sns_publish_logs | 발행 이력. platform_post_id, status, error_code, published_at |

# 12. 개발 로드맵

## 12.1 MVP (1-3개월) — 핵심 파이프라인 검증

💡 네이버 단일 채널, 도매꾹 1개 업체로 end-to-end 검증.

| 영역 | MVP 범위 |
| --- | --- |
| 마켓 | 네이버 스마트스토어 단일 |
| 도매 | 도매꾹 API 1개소 |
| AI 가공 | STEP 1 제목 + STEP 2 후킹문구 + STEP 3 썸네일(1장) + STEP 4 옵션 |
| 이미지 처리 | Remove.bg API → Lambda 전환 설계 |
| 재고 | 도매꾹 API 폴링 30분 주기 |
| 주문·배송 | 5분 폴링 + 발주서 생성 + 송장 수동 업로드 |
| 클라이언트 | 웹 앱 (React) — Lambda 처리 |
| 키워드 | 네이버 광고 API + DataLab + 기본 스코어링 |
| 제외 | 상세페이지 AI 생성, 쿠팡, 자사몰, 블로그, SNS, 익스텐션 |

## 12.2 V1.0 (4-6개월) — 멀티 채널 안정화

- 쿠팡 Wing 추가 등록 (마켓 Transformer 완성)

- 재고 Tier 폴링 고도화 (Tier 1: 10분, 자동 승격)

- 주문 자동 확인 + 도매꾹 자동 발주

- 정산 자동 집계 (네이버+쿠팡)

- 크롬 익스텐션 V1: 수집 에이전트 출시 ($5 등록)

- 구독 할인 정책 연동 (가용률 측정)

## 12.3 V1.5 (7-9개월) — 로컬 처리 확장

- 크롬 익스텐션 V2: WASM 이미지 처리 추가 (onnxruntime-web)

- 자사몰 개별몰 출시 (토스페이먼츠 PG 심사 선행)

- 블로그 AI 자동 생성 파이프라인

- SNS 발행: 쓰레드 + X 우선 출시

- 키워드 V2: 연관 키워드 트리, 트렌드 감지, 월별 리포트

## 12.4 V2.0 (10-12개월) — 데이터 우위 확보

- Meta SNS (페이스북·인스타그램) App Review 통과 후 추가

- Tauri 데스크톱 앱 (OV 인증서, 풀 로컬 처리)

- 자사 판매 데이터 피드백 루프 (전환율 가중 키워드 스코어)

- 통합몰 출시 (멀티셀러 카탈로그)

- 키워드 V3: CVR 가중 스코어, 계절성 지수, 리뷰 속도

- 홈택스 API 연동 (셀러 1,000명 기준)

## 12.5 선행 작업 체크리스트

| 작업 | 소요 시간 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 네이버 광고 API 계정 준비 (3-5개) | 즉시 | 계정당 일 1,000건 제한 |
| 도매꾹·도매토피아 파트너 API 제휴 계약 | 1-2주 | API 저작권 조건 확인 |
| 토스페이먼츠 PG 심사 신청 | 2주 (실질) | 자사몰 포함 시 즉시 신청 |
| Chrome Web Store 개발자 계정 | $5 즉시 | 익스텐션 출시 기준 |
| Apple Developer Program | $99/년 당일 | macOS 앱 배포 시 |
| Meta 앱 등록 + App Review 신청 | 2-4주 | FB/IG 발행 허들 |
| EV 코드사이닝 인증서 | 불필요 | 크롬 익스텐션으로 대체 |

# 13. 기술 스택 종합

| 레이어 | 기술 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 웹 프론트 | React + Vite + Tailwind | 메인 SaaS 대시보드 |
| 자사몰 | Next.js App Router (SSR/ISR) | Headless Commerce 스토어프론트 |
| 익스텐션 | Chrome MV3 + WASM | 수집 에이전트 + 이미지 처리 |
| 데스크톱 | Tauri v2 + Rust | V2 파워 유저 풀 로컬 처리 |
| API 서버 | Node.js (Fastify) | 모듈러 모놀리스, WebSocket |
| 크롤링 | Playwright + Python | 도매·키워드 수집 워커 |
| 이미지처리 | rembg + Sharp (onnxruntime) | 배경제거·리사이즈·합성 |
| AI | Claude API (Sonnet/Haiku) | 제목·후킹·콘텐츠 생성 |
| 작업 큐 | BullMQ + Redis | 비동기 처리·스케줄링 |
| 주 DB | PostgreSQL + TimescaleDB | 마스터 데이터 + 키워드 시계열 |
| 검색 | Elasticsearch 8.x + nori | 키워드 검색·자동완성 |
| 파일/CDN | Cloudflare R2 | 이미지 저장 + 글로벌 CDN |
| 엣지 | Cloudflare Workers + KV | Job 라우터·업데이트 서버 |
| Fallback | AWS Lambda + ECR | rembg 컨테이너 처리 |
| 형태소분석 | Kiwi (Python) | 한국어 키워드 처리 (MIT) |
| PG | 토스페이먼츠 | 자사몰 결제 처리 |

— 문서 끝 —

# 12. 개발 로드맵 — 바이브코딩 기준

## 12.0 바이브코딩 전제 조건 및 속도 기준

💡 Cursor + Claude API 기반 바이브코딩. 기존 대비 평균 3-5× 개발 속도 향상. 전체 12개월 로드맵 → 6개월(24주)로 단축.

| 작업 유형 | 기존 속도 | 바이브코딩 | 단축 배율 |
| --- | --- | --- | --- |
| API 연동·CRUD·보일러플레이트 | 3-5일 | 0.5-1일 | 3-5× |
| 프론트엔드 UI 컴포넌트 | 3-4일 | 1일 | 3-4× |
| 비즈니스 로직·알고리즘 | 3-5일 | 1-2일 | 2-3× |
| 테스트 코드·문서화 | 2-3일 | 0.5-1일 | 3× |
| 인프라 설계·DB 스키마 | 2-3일 | 1-1.5일 | 1.5-2× |
| 외부 심사·API 계약 대기 | 변동없음 | 변동없음 | 1× (단축 불가) |

⚠ 외부 심사(Meta App Review 2-4주, PG 심사 2주, Chrome Store 3-5일)는 바이브코딩으로 단축 불가. 개발 착수 전 즉시 병렬 신청 필수.

## 12.1 권장 팀 구성

| 역할 | 담당 영역 | 바이브코딩 도구 |
| --- | --- | --- |
| 풀스택 개발자 A | 백엔드 API·DB·파이프라인 주도 | Cursor + Claude API + Copilot |
| 풀스택 개발자 B | 프론트엔드·익스텐션·자사몰 주도 | Cursor + v0 + Claude |
| (선택) DevOps 0.5인 | 인프라·CI/CD·배포 자동화 | Cursor + Terraform |

💡 2인 풀스택 팀 + 바이브코딩으로 기존 5-6인 팀 수준의 산출물 가능. 각자 AI를 pair programmer로 활용.

## 12.2 MVP — W1-W4 (4주)

목표: 네이버 단일 채널 + 도매꾹 1개 업체로 상품 수집→AI 가공→등록→재고→주문→정산 end-to-end 검증.

| 주차 | 작업 내용 | 담당 | 기간(바이브) |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 인프라(DB·Redis·ES·Lambda) + CI/CD + Cloudflare Workers 기본 설정 | DO | 3일 |
| W1 | 네이버 광고 API 수집기 + DataLab 수집기 + 키워드 스코어 엔진 | BE | 4일 |
| W2 | WholesaleAdapter + 도매꾹 어댑터 + 상품 핑거프린팅 | BE | 2일 |
| W2 | STEP 1(제목) + STEP 2(후킹) + STEP 3(이미지) + STEP 4(옵션) 워커 | BE | 3일 |
| W2 | 마진 계산기 API + 네이버 상품 등록 Transformer | BE | 2일 |
| W3 | 재고 Tier 폴링 + 비노출·복귀 자동화 + 네이버 주문 폴링 | BE | 3일 |
| W3 | 주문 상태머신 7단계 + 도매꾹 자동 발주 + 송장 처리 | BE | 3일 |
| W3 | 정산 API 수집 + 실수익 계산 + 부가세 자료 생성 | BE | 2일 |
| W3-4 | 프론트엔드: 대시보드·키워드·상품검수·주문·손익 UI 전체 | FE | 6일 |
| W4 | 통합 테스트 + 버그 수정 + 배포 안정화 | ALL | 4일 |

## 12.3 V1.0 — W5-W10 (6주)

목표: 쿠팡 채널 추가 + 크롬 익스텐션 수집 에이전트 출시 + 구독 결제 시스템.

| 주차 | 작업 내용 | 담당 | 기간(바이브) |
| --- | --- | --- | --- |
| W5 | 쿠팡 Wing 상품 Transformer + 이미지 CDN 업로드 | BE | 3일 |
| W5 | 쿠팡 주문 Webhook + Polling 이중 수집 + OrderNormalizer | BE | 2일 |
| W6 | 쿠팡 정산 API + monthly_pnl 통합 + 광고비 수집 | BE | 2일 |
| W6 | 도매토피아 어댑터 구현 + 카테고리 매핑 | BE | 2일 |
| W7 | 크롬 익스텐션 MV3 기본 구조 + 도매꾹·도매토피아 content script | FE | 3일 |
| W7 | 익스텐션 네이버 키워드 수집 + Heartbeat + Job Polling | FE | 2일 |
| W8 | Cloudflare Workers Job 라우터 (로컬↔Lambda 분기) | DO | 2일 |
| W8 | Chrome Web Store 심사 제출 | DO | 1일 (+ 심사 3-5일 외부) |
| W9 | 구독 결제 토스페이먼츠 연동 + 가용률 측정 | BE | 3일 |
| W9 | 구독 할인 정책 자동 적용 + 셀러 플랜 관리 UI | FE | 2일 |
| W10 | 마켓별 손익 비교 대시보드 + 쿠팡 UI 전체 통합 | FE | 3일 |
| W10 | 통합 테스트 + 멀티마켓 안정화 | ALL | 3일 |

## 12.4 V1.5 — W11-W18 (8주)

목표: 익스텐션 V2 이미지 처리 + 자사몰 + 블로그 + SNS(쓰레드·X) + 키워드 V2.

| 주차 | 작업 내용 | 담당 | 기간(바이브) |
| --- | --- | --- | --- |
| W11 | 익스텐션 V2: onnxruntime-web WASM + u2net 모델 번들 | FE | 4일 |
| W11 | 이미지 처리 할인 정책 + WebGPU 자동 감지 | FE+BE | 2일 |
| W12 | 자사몰 Next.js App Router 기본 구조 + 멀티테넌트 Middleware | FE | 3일 |
| W12 | 서브도메인 라우팅 + Cloudflare SSL for SaaS | DO | 2일 |
| W13 | 자사몰 상품 목록(ISR) + 상세(SSR) + 장바구니·결제 구현 | FE | 4일 |
| W13 | 토스페이먼츠 자사몰 PG 연동 + 주문 파이프라인 연결 | BE | 3일 |
| W14 | 테마 커스터마이저 UI (색상·로고·CSS Variables) | FE | 2일 |
| W14 | 블로그 AI 파이프라인 + Next.js SSG + 사이트맵 + JSON-LD | BE+FE | 3일 |
| W15 | 콘텐츠 1벌 → 전채널 Claude API 동시 생성 워커 | BE | 2일 |
| W15 | 쓰레드 OAuth + 발행 API + X API v2 Basic 연동 | BE | 3일 |
| W16 | 콘텐츠 검수 UI (채널별 미리보기 + 예약 발행) | FE | 3일 |
| W16-17 | 키워드 V2: 연관 키워드 트리 + 급등 감지 + 월별 리포트 | BE | 4일 |
| W17-18 | 자사몰·블로그·SNS 통합 테스트 + 안정화 | ALL | 5일 |

## 12.5 V2.0 — W19-W24 (6주)

목표: Meta SNS(FB·IG) + Tauri 데스크톱 앱 + 자사 데이터 피드백 루프 + 통합몰.

| 주차 | 작업 내용 | 담당 | 기간(바이브) |
| --- | --- | --- | --- |
| W19 | Meta Graph API FB 페이지 발행 연동 (App Review 통과 후) | BE | 2일 |
| W19 | 인스타그램 피드·릴스 발행 (비즈니스 계정) | BE | 2일 |
| W20 | Tauri v2 앱 기본 구조 + React UI 재사용 연결 | FE | 3일 |
| W20 | Tauri Playwright 크롤러 번들 (Rust sidecar) | BE | 3일 |
| W21 | OV 코드사이닝 + Cloudflare 단계적 롤아웃 업데이트 서버 | DO | 3일 |
| W21 | CVR 집계 피드백 루프 + 키워드 V3 스코어 재산출 | BE | 3일 |
| W22 | 키워드 V3: CVR 가중 + 계절성 지수 + 리뷰 속도 | BE | 3일 |
| W22-23 | 통합몰 출시 (멀티셀러 카탈로그 + 수수료 정산) | BE+FE | 5일 |
| W23 | 상세페이지 AI 풀 생성 + 리뷰 분석 파이프라인 | BE | 3일 |
| W24 | 홈택스 API 연동 + 발행 시간 개인화 + V2 전체 안정화 | ALL | 5일 |

## 12.6 마일스톤 & 기간 총정리

| 단계 | 기간 (바이브) | 기간 (기존) | 단축률 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 선행 작업 | W0 (병렬) | W0 (병렬) | 0× (외부) | API계정·계약·심사 |
| MVP | W1-W4 (4주) | 1-3개월 | 75% 단축 | 네이버+도매꾹 end-to-end |
| V1.0 | W5-W10 (6주) | 4-6개월차 | 60% 단축 | 쿠팡+익스텐션+구독 |
| V1.5 | W11-W18 (8주) | 7-9개월차 | 50% 단축 | 자사몰+블로그+SNS |
| V2.0 | W19-W24 (6주) | 10-12개월차 | 50% 단축 | Meta+Tauri+데이터우위 |
| 전체 합계 | 24주 (약 6개월) | 12개월 | 50% 단축 | 전체 서비스 완성 |

💡 단 2인 팀 기준. 인원이 늘어나도 바이브코딩 환경에서는 커뮤니케이션 오버헤드보다 병렬 개발 효과가 크므로 3-4인 이상이 되면 비례적으로 더 단축 가능.

# 14. 개발 태스크 리스트 — 바이브코딩 기준

담당: BE=백엔드  FE=프론트엔드  DO=DevOps  PM=기획·운영  ALL=전원

기간: 바이브코딩(Cursor+Claude) 기준 예상 작업일. 외부 심사는 별도 표기.

## 14.0 선행 작업 (개발 착수 전 병렬 진행)

| Phase | 태스크 | 담당 | 소요 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사전 | 네이버 광고 API 계정 3-5개 생성 | PM | 즉시 | ○ 대기 |
| 사전 | 도매꾹 파트너 API 제휴 계약 신청 | PM | 1-2주 | ○ 대기 |
| 사전 | 도매토피아 파트너 API 제휴 계약 신청 | PM | 1-2주 | ○ 대기 |
| 사전 | Cloudflare 계정 + R2 + Workers + KV 설정 | DO | 반나절 | ○ 대기 |
| 사전 | AWS 계정 + ECR + SQS 설정 | DO | 반나절 | ○ 대기 |
| 사전 | Claude API 키 발급 + 사용량 알림 | DO | 즉시 | ○ 대기 |
| 사전 | GitHub 리포지터리 + 브랜치 전략 수립 | DO | 반나절 | ○ 대기 |
| 사전 | Chrome Web Store 개발자 계정 ($5) | DO | 즉시 | ○ 대기 |
| 사전 | 토스페이먼츠 PG 심사 신청 (자사몰 포함 시) | PM | 2주 외부 | ○ 대기 |
| 사전 | Meta App + App Review 신청 (FB·IG) | PM | 2-4주 외부 | ○ 대기 |

## 14.1 MVP 태스크 — W1-W4

### W1 — 인프라 & 키워드

| Phase | 태스크 | 담당 | 기간 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | PostgreSQL + TimescaleDB 서버 구성 (Hetzner CX31) | DO | 반나절 | ○ 대기 |
| W1 | Elasticsearch 8.x + nori + Redis 설치 | DO | 반나절 | ○ 대기 |
| W1 | AWS Lambda rembg 컨테이너 이미지 빌드 | DO | 1일 | ○ 대기 |
| W1 | GitHub Actions CI/CD (빌드·테스트·배포) | DO | 반나절 | ○ 대기 |
| W1 | 네이버 광고 API 다계정 수집기 | BE | 1일 | ○ 대기 |
| W1 | 네이버 DataLab + 쇼핑 크롤러 + 자동완성 | BE | 1일 | ○ 대기 |
| W1 | Kiwi 형태소 분석 + SV/CGI/TM/OPP 스코어 엔진 | BE | 1일 | ○ 대기 |
| W1 | BullMQ 3-Tier 스케줄러 + ES 인덱스 매핑 | BE | 1일 | ○ 대기 |

### W2 — 상품 수집 & AI 가공

| Phase | 태스크 | 담당 | 기간 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W2 | WholesaleAdapter 인터페이스 + 도매꾹 어댑터 | BE | 1일 | ○ 대기 |
| W2 | 상품 핑거프린팅 + 카테고리 3단계 매핑 테이블 | BE | 0.5일 | ○ 대기 |
| W2 | STEP 1: Claude 제목 최적화 워커 (금지어 검증 포함) | BE | 1일 | ○ 대기 |
| W2 | STEP 2: 후킹 문구 3개 후보 생성 워커 | BE | 0.5일 | ○ 대기 |
| W2 | STEP 3: Remove.bg + Sharp 이미지 처리 + Lambda Fallback | BE | 1일 | ○ 대기 |
| W2 | STEP 4: 옵션 파서 (규칙 기반 + Haiku Fallback) | BE | 1일 | ○ 대기 |
| W2 | processing_checkpoints 체크포인트 + 마진 계산기 API | BE | 0.5일 | ○ 대기 |
| W2 | 네이버 스마트스토어 상품 등록 Transformer + 검증 게이트 | BE | 1일 | ○ 대기 |

### W3 — 재고 · 주문 · 배송 · 정산

| Phase | 태스크 | 담당 | 기간 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W3 | 재고 3-Tier 폴링 + Tier 자동 승격 | BE | 1일 | ○ 대기 |
| W3 | 재고 0 → 비노출 자동처리 + 재입고 복귀 | BE | 0.5일 | ○ 대기 |
| W3 | 도매가 변동 감지 → 마진 재계산 + 알림 | BE | 0.5일 | ○ 대기 |
| W3 | 네이버 주문 5분 폴링 + OrderNormalizer | BE | 1일 | ○ 대기 |
| W3 | 중복방지(UNIQUE+Redis NX) + 주문 상태머신 7단계 | BE | 0.5일 | ○ 대기 |
| W3 | 도매꾹 자동발주 + 발주서 생성 + 송장 처리 | BE | 1일 | ○ 대기 |
| W3 | 이메일 파싱 송장 수집 (Gmail API) + 네이버 송장 등록 | BE | 1일 | ○ 대기 |
| W3 | 네이버 정산 API + 실수익 계산 + 부가세 자료 생성 | BE | 1일 | ○ 대기 |

### W3-W4 — 프론트엔드 대시보드

| Phase | 태스크 | 담당 | 기간 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W3 | 로그인·계정·키워드 검색·자동완성 UI | FE | 1일 | ○ 대기 |
| W3 | 도매 상품 검색 + AI 가공 결과 검수 UI (후킹 3개 선택) | FE | 1일 | ○ 대기 |
| W4 | 마진 계산기 + 상품 등록 진행 상태 실시간 UI | FE | 1일 | ○ 대기 |
| W4 | 재고·주문 현황 대시보드 + 손익 월별 차트 | FE | 1일 | ○ 대기 |
| W4 | 정산 자료 다운로드 + 세금계산서 업로드 UI | FE | 0.5일 | ○ 대기 |
| W4 | 통합 테스트 + 버그 수정 + 배포 안정화 | ALL | 2일 | ○ 대기 |

## 14.2 V1.0 태스크 — W5-W10

| Phase | 태스크 | 담당 | 기간 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W5-W6: 쿠팡 멀티마켓 |  |  |  |  |
| W5 | 쿠팡 Wing 상품 등록 Transformer + 이미지 업로드 | BE | 1일 | ○ 대기 |
| W5 | 쿠팡 주문 Webhook + 10분 Polling 이중 수집 | BE | 1일 | ○ 대기 |
| W6 | 쿠팡 정산 API + monthly_pnl 통합 | BE | 1일 | ○ 대기 |
| W6 | 도매토피아 어댑터 + 카테고리 매핑 | BE | 1일 | ○ 대기 |
| W7-W8: 크롬 익스텐션 V1 |  |  |  |  |
| W7 | Chrome Extension MV3 기본 구조 + 인증 토큰 연동 | FE | 1일 | ○ 대기 |
| W7 | 도매꾹·도매토피아 content script 수집기 | FE | 1일 | ○ 대기 |
| W7 | 네이버 쇼핑 키워드 수집 + Heartbeat 30초 + Job Polling | FE | 1일 | ○ 대기 |
| W8 | Cloudflare Workers Job 라우터 (로컬↔Lambda 분기) | DO | 1일 | ○ 대기 |
| W8 | Chrome Web Store 심사 제출 | DO | 0.5일 | ○ 대기 |
| W9-W10: 구독 & 정산 고도화 |  |  |  |  |
| W9 | 구독 결제 토스페이먼츠 연동 | BE | 1일 | ○ 대기 |
| W9 | 가용률 측정 + 할인 정책 자동 적용 | BE | 1일 | ○ 대기 |
| W9 | 네이버 광고비 API + ROAS 계산 | BE | 1일 | ○ 대기 |
| W10 | 마켓별 손익 비교 대시보드 + 쿠팡 UI | FE | 1.5일 | ○ 대기 |
| W10 | V1.0 통합 테스트 + 안정화 | ALL | 2일 | ○ 대기 |

## 14.3 V1.5 태스크 — W11-W18

| Phase | 태스크 | 담당 | 기간 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W11: 익스텐션 V2 |  |  |  |  |
| W11 | onnxruntime-web WASM rembg 번들 + WebGPU 가속 | FE | 2일 | ○ 대기 |
| W11 | 이미지 처리 할인 정책 통합 연동 | FE+BE | 1일 | ○ 대기 |
| W12-W14: 자사몰 |  |  |  |  |
| W12 | Next.js App Router 기본 + 멀티테넌트 Middleware | FE | 1일 | ○ 대기 |
| W12 | Cloudflare SSL for SaaS 커스텀 도메인 자동화 | DO | 1일 | ○ 대기 |
| W13 | 상품 목록(ISR) + 상세(SSR) + 장바구니·결제 구현 | FE | 2일 | ○ 대기 |
| W13 | 토스페이먼츠 자사몰 PG 연동 + 주문 파이프라인 | BE | 1.5일 | ○ 대기 |
| W14 | 테마 커스터마이저 UI (실시간 프리뷰) | FE | 1일 | ○ 대기 |
| W14-W16: 블로그 & SNS |  |  |  |  |
| W14 | 블로그 AI 생성 파이프라인 + Next.js SSG + 사이트맵 | BE+FE | 1.5일 | ○ 대기 |
| W15 | 콘텐츠 1벌 → 전채널 Claude 동시 생성 워커 | BE | 1일 | ○ 대기 |
| W15 | 쓰레드 OAuth + 발행 API + X API v2 Basic | BE | 1.5일 | ○ 대기 |
| W16 | 콘텐츠 검수 UI (미리보기 + 예약 발행) | FE | 1.5일 | ○ 대기 |
| W16-W18: 키워드 V2 & 안정화 |  |  |  |  |
| W16 | 연관 키워드 트리 + 급등 감지 + 월별 리포트 자동화 | BE | 1.5일 | ○ 대기 |
| W17-18 | V1.5 통합 테스트 + 자사몰·블로그·SNS 안정화 | ALL | 4일 | ○ 대기 |

## 14.4 V2.0 태스크 — W19-W24

| Phase | 태스크 | 담당 | 기간 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W19: Meta SNS |  |  |  |  |
| W19 | Meta Graph API FB 페이지 발행 연동 (App Review 후) | BE | 1일 | ○ 대기 |
| W19 | 인스타그램 피드·릴스 발행 | BE | 1일 | ○ 대기 |
| W19 | SNS 발행 성과 집계 (좋아요·클릭) | BE | 0.5일 | ○ 대기 |
| W20-W21: Tauri 데스크톱 앱 |  |  |  |  |
| W20 | Tauri v2 앱 기본 구조 + React UI 재사용 | FE | 1.5일 | ○ 대기 |
| W20 | Tauri Playwright 크롤러 번들 (Rust sidecar) | BE | 1.5일 | ○ 대기 |
| W21 | OV 코드사이닝 + Cloudflare 롤아웃 업데이트 서버 | DO | 1.5일 | ○ 대기 |
| W21-W22: 데이터 우위 |  |  |  |  |
| W21 | CVR 집계 피드백 루프 + 키워드 V3 스코어 | BE | 1.5일 | ○ 대기 |
| W22 | 계절성 지수 + 리뷰 속도 지표 | BE | 1일 | ○ 대기 |
| W22-23 | 통합몰 출시 (멀티셀러 카탈로그 + 수수료 정산) | BE+FE | 2.5일 | ○ 대기 |
| W23-W24: 마무리 |  |  |  |  |
| W23 | 상세페이지 AI 풀 생성 + 리뷰 분석 파이프라인 | BE | 1.5일 | ○ 대기 |
| W24 | 홈택스 API 연동 + 발행 시간 개인화 | BE | 2일 | ○ 대기 |
| W24 | V2.0 전체 안정화 + 문서화 | ALL | 2일 | ○ 대기 |

# 15. 인프라 비용 분석

MVP(셀러 ~50명)와 확장(셀러 1,000명+) 두 시나리오의 월간 예상 비용입니다. 로컬 에이전트 보급률 70% 가정.

## 15.1 MVP 인프라 구성도 (셀러 ~50명)

💡 목표: 월 인프라 비용 $200 이하 시작. Hetzner + Cloudflare 조합으로 AWS 대비 60-70% 절감.

서버 & 컴퓨팅 — Hetzner 단일 서버 2대 ├─ API 서버: Hetzner CX31 (4vCPU / 8GB) — API + BullMQ Worker 통합 ├─ DB 서버: Hetzner CX31 (4vCPU / 8GB) — PostgreSQL + TimescaleDB + Redis └─ Elasticsearch: Elastic Cloud Starter 1GB — 키워드 검색 인덱스

이미지 처리 — Remove.bg + Lambda Fallback ├─ Primary: Remove.bg API — 월 ~500장 ($0.20/장, MVP 초기) ├─ Fallback: AWS Lambda rembg 컨테이너 — 에이전트 오프라인 시 ($0.026/장) └─ V1.0+: 로컬 에이전트 보급 → Remove.bg Enterprise($99/월) 전환

엣지 & AI — Cloudflare 프리 티어 + Claude API ├─ Cloudflare Workers: Job 라우터 (월 10만 요청 무료) ├─ Cloudflare R2: 이미지 저장 ~50GB ($0.015/GB, 이그레스 무료) ├─ Claude API Sonnet: 제목 + 후킹 + 콘텐츠 생성 (~$0.007-0.009/상품) └─ AWS SQS: Lambda 트리거 큐 (월 100만 요청 무료)

## 15.2 MVP 월간 비용 상세

| 항목 | MVP (월) | 확장 (월) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서버 & 컴퓨팅 |  |  |  |
| API 서버 (Hetzner CX31) | $14 | $45 | 트래픽 증가 시 CX41 업그레이드 |
| DB 서버 (Hetzner CX31) | $14 | $50 | 스토리지 볼륨 별도 추가 |
| Redis (Upstash 무료 티어) | $0 | $25 | 일 20만 req 초과 시 유료 |
| Elasticsearch (Elastic Cloud 1GB) | $16 | $95 | 키워드 규모 증가 시 2GB+ |
| BullMQ Worker (API 서버 통합) | $0 | $30 | 확장 시 전용 서버 분리 |
| 이미지 처리 |  |  |  |
| Remove.bg API (~500장/월 초기) | $100 | → $99 | 월 3,000장+ 시 Enterprise |
| AWS Lambda rembg Fallback | $12 | $20 | Provisioned 1개 + 실행 비용 |
| AI API |  |  |  |
| Claude Sonnet (제목+후킹, ~2,000상품) | $14 | $70 | ~$0.007/상품 |
| Claude Haiku (옵션 Fallback ~30%) | $2 | $8 | 규칙 기반 우선 → 최소 사용 |
| Claude Sonnet (블로그·SNS, V1.5~) | → $10 | $50 | ~$0.009/상품 전채널 |
| 스토리지 & 외부 서비스 |  |  |  |
| Cloudflare R2 (~50GB) | $1 | $15 | 이그레스 비용 없음 |
| Cloudflare Workers + KV | $0 | $10 | 프리 티어 충분 |
| X API Basic (SNS 발행, V1.5~) | → $100 | $100 | 고정 비용, 월 500만 트윗 |
| 이메일 발송 Resend (3,000건 무료) | $0 | $20 | 셀러 알림·정산 이메일 |
| 도메인 + 모니터링 (Sentry Free) | $2 | $25 | Grafana 유료 전환 기준 포함 |
| MVP 월간 합계 (X API 미포함) | ≈ $75 | - | SNS 발행 전 단계 |
| MVP 월간 합계 (X API 포함, V1.5~) | ≈ $175 | - | 쓰레드+X 발행 포함 |

## 15.3 확장 인프라 구성도 (셀러 1,000명+)

💡 로컬 에이전트 보급률 70% 가정. 역할별 서버 분리 + 이중화. 월 처리: 상품 ~20,000건, 주문 ~50,000건.

서버 & 컴퓨팅 — 역할별 분리 + 수평 확장 ├─ API 서버 ×2: Hetzner CX41 (8vCPU/16GB) — Load Balancer 앞단 ├─ BullMQ Worker ×3: Hetzner CX21 (2vCPU/4GB) — 수집·AI·이미지 큐 분리 ├─ DB Primary: Hetzner CX51 (16vCPU/32GB) ├─ DB Replica ×1: Hetzner CX31 — 읽기 분산 + 백업 ├─ Redis Pro: Upstash Pro — 100만 req/일 └─ Next.js SSR ×2: Hetzner CX31 — 자사몰·블로그 전용

이미지 처리 — 에이전트 70% + Remove.bg Enterprise 30% ├─ 로컬 에이전트 (70%): 700명 × 본인 상품 처리 → 플랫폼 비용 $0 ├─ Remove.bg Enterprise: 나머지 30% ~6,000장/월 → $99 무제한 └─ Lambda Fallback: 에이전트 오프라인 시 자동 전환

## 15.4 확장 월간 비용 상세

| 항목 | MVP (월) | 확장 (월) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서버 & 컴퓨팅 |  |  |  |
| API 서버 ×2 (Hetzner CX41) | $90 | - | Load Balancer + 이중화 |
| BullMQ Worker ×3 (Hetzner CX21) | $45 | - | 큐 역할별 분리 |
| DB Primary (Hetzner CX51) | $70 | - | PostgreSQL + TimescaleDB |
| DB Replica ×1 (Hetzner CX31) | $35 | - | 읽기 분산 + 백업 |
| Next.js SSR ×2 (Hetzner CX31) | $28 | - | 자사몰·블로그 전용 |
| Redis Pro + Elasticsearch 4GB | $125 | - | BullMQ + ES 2노드 |
| Hetzner Load Balancer | $6 | - | API 서버 트래픽 분산 |
| 이미지 처리 |  |  |  |
| 로컬 에이전트 처리 (70%) | $0 | - | 플랫폼 비용 없음 |
| Remove.bg Enterprise (30% ~6,000장) | $99 | - | 무제한 플랜 |
| Lambda Fallback | $20 | - | 오프라인 에이전트 대체 |
| AI API |  |  |  |
| Claude Sonnet (제목+후킹 ~20,000상품) | $140 | - | ~$0.007/상품 |
| Claude Sonnet (블로그·SNS 전채널) | $180 | - | ~$0.009/상품 |
| Claude Haiku (Fallback) | $16 | - | 최소 사용 |
| 스토리지 & 외부 서비스 |  |  |  |
| Cloudflare R2 (~1TB) + Workers + KV | $50 | - | CDN + 엣지 처리 |
| Cloudflare SSL for SaaS (~200도메인) | $20 | - | $0.10/도메인/월 |
| X API Basic | $100 | - | 고정 비용 |
| 이메일·모니터링·백업 | $75 | - | Resend + Grafana + 백업 |
| 확장 월간 합계 (셀러 1,000명) | ≈ $1,079 | - | 셀러당 $1.08/월 |

## 15.5 에이전트 보급률별 비용 시나리오

| 시나리오 | 이미지 처리비 | AI+서버 | 총 인프라 | 셀러당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP (50명, 에이전트 0%) | $112 | $63 | ≈ $175 | $3.50 |
| V1.0 (200명, 에이전트 30%) | $155 | $250 | ≈ $405 | $2.03 |
| V1.5 (500명, 에이전트 50%) | $119 | $480 | ≈ $599 | $1.20 |
| V2.0 (1,000명, 에이전트 70%) | $119 | $960 | ≈ $1,079 | $1.08 |

💡 핵심 인사이트: 에이전트 보급률이 올라갈수록 셀러 수가 늘어도 이미지 처리 비용이 $99 고정에 수렴 → 셀러당 인프라 비용 $3.50 → $1.08 플라이휠 효과.